#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# АДМИНИСТРАЦИИ  УРЮПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

###### ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

| от | 21 декабря 2017г. | № 715 |
| --- | --- | --- |

Об организации проектной деятельности в администрации  Урюпинского муниципального района Волгоградской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2016г. №1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», постановлением администрации Волгоградской области  от 21.09.2017г. № 499-п «Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Волгоградской области»,           п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое положение об организации проектной деятельности в администрации Урюпинского муниципального района.

2. Утвердить прилагаемую функциональную структуру системы управления проектной деятельностью в администрации Урюпинского муниципального района.

3. Установить, что функции муниципального проектного офиса на территории Урюпинского муниципального района осуществляет отдел экономики администрации Урюпинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы  Урюпинского муниципального района   О.А. Андреева.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и   подлежит официальному опубликованию.

Глава Урюпинского

муниципального района                                                                        А.И. Феронов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Урюпинского муниципального

района

от 21 декабря 2017г. № 715

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации проектной деятельности в администрации

Урюпинского муниципального района

- Общие положения

  - Настоящее положение об организации проектной деятельности в администрации Урюпинского муниципального района (далее – Положение) устанавливает порядок организации проектной деятельности в администрации Урюпинского муниципального района.

  - Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на      достижение цели и уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

жизненный цикл проекта - набор обязательных последовательных этапов реализации проекта: инициирование проекта, планирование проекта, реализация проекта, закрытие проекта;

проектная деятельность - деятельность, осуществляемая на всех этапах жизненного цикла проекта;

управление проектом - деятельность, связанная с планированием, организацией и контролем за использованием трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов, выделенных для реализации проекта;

проектная документация - предложение по проекту, паспорт проекта, сводный план проекта, итоговый отчет по проекту;

этап реализации проекта - ограниченный во времени набор мероприятий проекта, объединенных с целью достижения основного результата выделенной (обособленной) части проекта;

мероприятие проекта - имеющий сроки начала и окончания комплекс связанных действий, выполняемых для достижения результата проекта;

блок мероприятий проекта - часть проекта, объединяющая несколько мероприятий проекта с целью достижения цели проекта;

результат проекта - измеримое выражение социальных, экономических и иных эффектов, полученных в результате реализации проекта;

контрольная точка проекта - значимое событие проекта, отражающее получение измеримых результатов проекта и имеющее срок окончания;

бюджет проекта - сумма финансовых средств, необходимых для реализации проекта;

мониторинг проектной деятельности - систематический сбор информации и ее анализ с целью прогнозирования и оценки хода реализации проекта.

  - Уполномоченным  органом по вопросам внедрения проектной деятельности в администрации Урюпинского муниципального района является отдел экономики администрации Урюпинского муниципального района.

1.4. Реализации в соответствии с настоящим Положением подлежат проекты, направленные на достижение целей и задач, определенных в документах стратегического планирования Урюпинского муниципального района.

1.5. Факторами, свидетельствующими о целесообразности реализации проекта с применением проектной деятельности, являются:

нацеленность проекта на достижение уникального и (или) инновационного результата на территории Урюпинского муниципального района Волгоградской области;

необходимость интеграции нормативных, контрольных и финансовых (бюджетных, внебюджетных) инструментов для реализации проекта;

необходимость организации для реализации проекта эффективного внутриведомственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия, а также взаимодействия с хозяйствующими субъектами, которых планируется привлечь для реализации проекта.

1.6. Функциональная структура системы управления проектной деятельностью администрации Урюпинского муниципального района включает в себя:

Постоянные органы управления проектной деятельностью:

муниципальный проектный Совет;

муниципальный проектный офис;

Временные органы управления проектной деятельностью:

руководители проектов (руководители проектных команд);

рабочие группы проектов (проектные команды).

Функции органов управления проектной деятельностью и лиц, входящих в состав группы управления проектом и рабочей группы проекта, определяется настоящим Положением и функциональной структурой системы управления проектной деятельностью в администрации Урюпинского муниципального района.

- Инициирование проекта

2.1. Началом этапа инициации проекта является направление инициатором проекта предложения по проекту в муниципальный проектный офис, организованный без образования структурного подразделения на базе отдела экономики администрации Урюпинского муниципального района.

2.2. Предложение по проекту должно содержать следующие сведения о проекте:

наименование проекта;

цель проекта;

примерное местонахождение земельного участка, на котором предполагается реализация проекта (при необходимости);

бюджет проекта и источники его финансирования;

основные мероприятия, необходимые для реализации проекта;

результат проекта;

факторы, свидетельствующие о целесообразности реализации проекта с применением проектной деятельности;

предполагаемые органы исполнительной власти Волгоградской области, органы местного самоуправления, должностные лица, хозяйствующие субъекты, специалисты в определенной сфере деятельности, участие которых, по мнению инициатора проекта, необходимо для реализации проекта;

предполагаемый руководитель проекта;

иные сведения, касающиеся реализации проекта.

2.3. Муниципальный проектный офис в течение 10 рабочих дней со дня получения предложения по проекту:

1) осуществляет регистрацию предложения по проекту;

2) осуществляет рассмотрение предложения по проекту на предмет наличия факторов, свидетельствующих о целесообразности реализации проекта с применением проектной деятельности, а также осуществляет проверку предложения по проекту на соответствие утвержденной форме и требованиям к его подготовке;

3) в случае отсутствия факторов, свидетельствующих о целесообразности реализации проекта с применением проектной деятельности, отклоняет предложение по проекту и уведомляет инициатора проекта об отклонении предложения по проекту с указанием причин;

4) в случае несоответствия предложения по проекту утвержденным форме и (или) требованиям к его подготовке направляет предложение по проекту инициатору проекта на доработку;

5) в случае наличия факторов, свидетельствующих о целесообразности реализации проекта с применением проектной деятельности, и соответствия предложения по проекту утвержденным форме и требованиям к его подготовке, готовит заключение о соответствии предложения по проекту требованиям, указанным в настоящем Положении, и направляет предложение по проекту в муниципальный проектный Совет (далее Совет) для рассмотрения.

2.4. Совет в течение 10 рабочих дней со дня поступления предложения по проекту инициирует рассмотрение проекта на очередном заседании.

2.5. По итогам рассмотрения предложения по проекту Совет принимает одно из следующих решений:

1) одобрить предложение по проекту;

2) отправить предложение по проекту на доработку. В этом случае инициатор проекта в течении 10 рабочих дней обеспечивает доработку проекта и направляет на рассмотрение Совета;

2.6. Цель проекта после принятия решения об одобрении проекта не подлежит изменению на протяжении всего жизненного цикла.

2.7. При одобрении предложения по проекту на заседании Совета инициатор проекта в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения об открытии проекта, обеспечивает подготовку паспорта проекта и согласование его с муниципальным проектным офисом.

2.8. Форма паспорта проекта и требования к его подготовке утверждаются правовым актом администрации Урюпинского муниципального района.

2.9. При отсутствии паспорта проекта более 60 дней  со дня принятия решения об одобрении проекта Советом проект подлежит закрытию.

2.10. Этап инициирования проекта завершается  утверждением паспорта проекта Советом.

- Планирование проекта

3.1. Началом этапа планирования проекта является наличие утвержденного Советом паспорта проекта.

3.2. На заседании совета при утверждении паспорта проекта формируется рабочая группа проекта (далее – Рабочая группа) и назначается руководитель проекта.

3.3. Руководитель проекта для выполнения работ проекта вправе привлекать отдельных юридических и физических лиц в установленном действующим законодательством порядке.

3.4. Руководитель проекта совместно с рабочей группой в течение 30 рабочих дней со дня утверждения Советом паспорта проекта, осуществляет подготовку сводного плана проекта.

3.5. Сводный план проекта должен предусматривать календарный план-график проведения мероприятий проекта (далее план-график), бюджет проекта, риски проекта.

3.6. Подготовленный сводный план проекта подписывается руководителем проекта и представляется им на согласование Совета.

3.7. Сводный план проекта рассматривается на заседании Совета, который  принимает одно из следующих решений:

утвердить сводный план проекта;

направить сводный план проекта на доработку. В этом случае руководитель проекта совместно с Рабочей группой в течение 10 рабочих дней обеспечивает доработку и согласование сводного плана проекта и выносит его на очередное заседание Совета.

3.8. Этап планирования проекта завершается утверждением  сводного плана проекта Советом.

- Реализация проекта

4.1. Этап реализации проекта состоит из следующих стадий:

выполнение мероприятий проекта в соответствии с план - графиком;

внесение изменений в проект (при необходимости).

4.2. Выполнение мероприятий проекта в соответствии с план - графиком организует руководитель проекта.

4.3. Рабочая группа под управлением руководителя проекта  осуществляет выполнение мероприятий проекта в соответствии с план – графиком.

4.4. Стадия внесения изменений в проект включает в себя внесение изменений в сводный план проекта и (или) паспорт проекта.

4.4.1. Основаниями для внесения изменений в сводный план проекта и (или) паспорт проекта являются установленные в ходе реализации проекта членами рабочей группы проекта:

отклонения фактических показателей выполнения мероприятий проекта, достигнутых в ходе реализации проекта (далее именуются - фактические показатели), от плановых показателей, предусмотренных планом-графиком и паспортом проекта (далее именуются - плановые показатели);

необходимость совершения опережающих действий с целью предупреждения возникновения возможных (ожидаемых) отклонений фактических показателей от плановых показателей.

4.4.2. Для внесения изменения в план проекта и (или) паспорт проекта рабочая группа проекта готовит ведомость изменений проекта, которая подписывается руководителем проекта. Ведомость изменений проекта  подлежит согласованию  с муниципальным проектным офисом.

4.4.3. Обязательным условием согласования ведомости изменений проекта муниципальным проектным офисом является соответствие ведомости изменений проекта форме и требованиям к подготовке ведомости изменений проекта, утвержденным правовым актом администрации Урюпинского муниципального района.

4.4.4. Согласованная ведомость изменений проекта направляется муниципальным проектным офисом на рассмотрение и утверждение Совета.

Утвержденная ведомость изменений проекта является неотъемлемой частью плана проекта и (или) паспорта проекта, в который вносятся изменения.

4.5. В случае если внесение изменений в проект повлекло включение в план – график новых мероприятий проекта и (или) детализацию мероприятий проекта, включенных в план – график, руководитель проекта при необходимости  принимает меры к изменению состава рабочей группы проекта.

4.6. Этап реализации проекта завершается после выполнения всех мероприятий проекта и получения всех результатов проекта, предусмотренных сводным планом проекта и паспортом проекта.

- Закрытие проекта

5.1. Началом этапа закрытия проекта  является подготовка рабочей группой проекта итогового отчета по проекту.

Подготовка итогового отчета по проект осуществляется не позднее 15 рабочих дней с даты выполнения последнего мероприятия в соответствии со сводным планом проекта.

5.2. Итоговый отчет по проекту готовится руководителем и рабочей группой проекта и должен содержать следующую информацию:

1) о достижении результатов проекта, цели проекта;

2) об использовании выделенных для реализации проекта ресурсов;

3) о факторах, повлиявших на реализацию проекта;

4) о статусе реализации проекта:

«проект реализован успешно без отклонений» - в случае если цель проекта достигнута полностью, результаты проекта получены, выполнены требования к результатам проекта, отсутствуют отклонения по срокам выполнения работ и использованию бюджета проекта;

«проект реализован успешно с незначительными отклонениями» - в случае если цель проекта достигнута полностью, результаты проекта получены, но имеются отклонения по одному из условий: выполнение требований к результату проекта или соблюдение сроков проекта или бюджета проекта;

«проект реализован успешно со значительными отклонениями» - в случае если цель проекта достигнута полностью, результаты проекта получены, но имеются отклонения по двум условиям: выполнение требований к результату проекта или соблюдение сроков проекта или бюджета проекта;

«проект не реализован, ресурсы не использованы» - в случае если цель проекта не достигнута, все ресурсы не использованы;

«проект не реализован, ресурсы использованы» - в случае если цель проекта не достигнута, часть ресурсов или все ресурсы использованы.

5.3. Подготовленный итоговый отчет по проекту подписывается руководителем проекта и представляется на согласование в муниципальный проектный офис.

5.4. Согласованный итоговый отчет не позднее трех рабочих дней со дня согласования направляется муниципальным проектным офисом на рассмотрение Совета.

5.5. Совет в течении 10 рабочих дней  с даты поступления согласованного итогового отчета принимает решение о закрытии муниципального проекта с соответствующим статусом  реализации проекта и утверждении итогового отчета по проекту.

- Приостановление проекта

6.1. Приостановление проекта возможно на этапах планирования или реализации проекта.

6.2. Решение о приостановлении  принимается руководителем и рабочей группой проекта и оформляется протоколом.

6.3. Руководитель проекта в день принятия решения о приостановлении муниципального проекта направляет указанное решение в муниципальный проектный офис. Муниципальный проектный офис не позднее пяти рабочих дней со дня получения решения о приостановлении проекта представляет указанное решение  на согласование Совета.

6.4. Решение о возобновлении проекта принимается руководителем и рабочей группой проекта и оформляется протоколом.

6.5. Руководитель проекта, в день принятия решения о возобновлении муниципального проекта, направляет указанное решение в муниципальный проектный офис.

Муниципальный проект считается возобновленным в случае согласования его возобновления на заседании Совета.

- Мониторинг проектной деятельности

и контроль за реализацией проекта

7.1. Мониторинг реализации проекта представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров проекта, расчету отклонения фактических параметров проекта от плановых, анализу их причин, прогнозированию хода реализации проекта, принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

7.2. Мониторинг проектной деятельности  осуществляется муниципальным проектным офисом на основании следующих документов:

проектной документации;

документов, касающихся формирования команд проектов;

протоколов Совета;

отчетных документов, подтверждающих выполнение мероприятий проектов по контрольным точкам проектов.

7.3. В целях проверки достоверности информации, содержащейся в отчетах о результатах мониторинга, муниципальный проектный офис вправе с привлечением руководителя проекта и (или) членов рабочей группы проекта осуществлять выездные мероприятия.

Муниципальным проектным офисом по итогам анализа хода реализации проекта оформляется отчет о ходе реализации проекта, по итогам выездного мероприятия – протокол о ходе реализации проекта.

7.4. Муниципальный проектный офис на основании данных, полученных в результате мониторинга, представляет информацию о ходе реализации проекта Совету.

7.5. Контроль за реализацией проекта представляет собой проверку соответствия выполненных мероприятий проекта и фактически полученных результатов проекта по  плану и паспорту проекта.

7.6. Контроль за реализацией проекта осуществляется на основании следующих документов:

документов, указанных в пункте 7.2 настоящего Положения;

отчетов о результатах мониторинга;

отчетов о ходе реализации проекта;

протоколов о ходе реализации проекта.

7.7. Контроль за реализацией проекта осуществляется в проверке  хода реализации проекта, по итогам которой муниципальным проектным офисом оформляется протокол о результатах проверки хода реализации проекта.

7.8. В случае, если по результатам мониторинга и контроля за реализацией проекта выявлены отклонения фактических показателей от плановых показателей, муниципальный проектный офис направляет Рабочей группе уведомление о внесении изменений в план проекта и (или) паспорт проекта.

7.9. Внесение изменений в план проекта и (или) паспорт проекта осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктом 4.4.2 настоящего Положения.

Управляющий делами администрации

Урюпинского муниципального района                                                              Л.А.Рябова

УТВЕРЖЕНА

постановлением администрации

Урюпинского муниципального

района

от 21 декабря 2017г. № 715

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

системы управления проектной деятельностью в администрации

Урюпинского муниципального района

1. Постоянные органы управления проектной деятельностью

1.1. Муниципальный проектный совет:

координирует подготовку предложений по параметрам и приоритетам для формирования проектов;

утверждает проекты, осуществляет оценку их реализации;

утверждает паспорта и планы проектов, принимает решение о внесение в них изменений;

принимает решение о начале реализации проектов, о прохождении этапов, контрольных точек проектов, о завершении (в том числе досрочном) либо приостановлении проектов;

назначает руководителей проектов, возглавляющих Рабочие группы;

утверждает составы рабочих групп;

устанавливает цели и показатели деятельности руководителей проектов;

координирует деятельность участников проектной деятельности по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;

координирует развитие и применение системы стимулирования муниципальных служащих, участвующих в проектной деятельности;

заслушивает руководителя проекта, представителей органов местного самоуправления, организаций и предпринимательского сообщества по вопросам реализации проекта;

осуществляет иные функции, возложенные на Совет.

1.2. Муниципальный проектный офис:

обеспечивает формирование и сопровождение проектов, представляет в Совет для утверждения паспорта проектов, составы проектных команд, отчеты проектных команд о ходе реализации проектов, этапов проектов и контрольных точек проектов, предложения проектных команд о пересмотре паспортов проектов, о прекращении реализации проектов;

согласовывает паспорта проектов, планы проектов, отчеты о ходе реализации проектов, рассматривает вопросы соответствия представляемых документов требованиям порядка организации проектной деятельности в администрации муниципального образования;

согласовывает составы проектных команд, рассматривает вопросы соответствия кандидатур квалификационным требованиям в сфере проектного управления;

участвует во взаимодействии со структурными подразделениями органов местного самоуправления Урюпинского муниципального района, заинтересованными исполнительными органами государственной власти Волгоградской области, структурными подразделениями администрации Губернатора Волгоградской области и иными организациями в мониторинге реализации проектов, инициирует рассмотрение вопросов, требующих решения участниками проектной деятельности, направляет при необходимости участникам проектной деятельности предложения по организации работы с проектами;

обеспечивает проведение с участием заинтересованных лиц органов местного самоуправления муниципального образования оценок и иных контрольных мероприятий в отношении проектов и итогов реализации проектов, а также подготавливает соответствующие рекомендации и предложения;

обеспечивает деятельность Совета;

обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности администрации муниципального образования, подготавливает методические рекомендации по организации проектной деятельности, а также координирует деятельность по их применению;

согласовывает проекты муниципальных правовых актов администрации муниципального образования, регламентирующих организацию проектной деятельности;

обеспечивает внедрение и развитие системы стимулирования муниципальных служащих, участвующих в проектной деятельности;

запрашивает в рамках своих полномочий материалы и информацию по вопросам реализации проектов;

выполняет иные функции, возложенные на муниципальный проектный офис.

2. Временные органы управления проектной деятельностью,

формируемые в целях реализации проектов

2.1.Руководитель проекта:

осуществляет оперативное управление реализацией проекта, обеспечивая достижение целей, значений показателей, результатов проекта в рамках финансового обеспечения проекта, в соответствии со сроками осуществления проекта и с заданными требованиями к качеству;

разработку, исполнение и своевременную актуализацию паспорта и плана проекта;

определяет состав проектной команды, распределяет роли между участниками проектной команды, руководит проектной командой и организует ее работу;

организует формирование и актуализацию документов и данных, касающихся проекта, в автоматизированной информационной системе проектной деятельности;

организует представление отчетности и организацию внутреннего мониторинга реализации проекта;

выполняет иные функции в рамках реализации проекта.

2.2. Рабочая группа проекта -  орган, возглавляемый руководителем проекта и формируемый в обязательном порядке с участием руководителей или заместителей руководителей структурных подразделений администрации муниципального образования:

разрабатывает паспорт и план проекта, вносит в них изменения;

обеспечивает достижение промежуточных результатов проектов, прохождение контрольных точек и этапов, завершение проектов (в том числе досрочное);

инициируют рассмотрение вопросов, требующих решения органами управления проекта, администрацией муниципального образования;

обеспечивают выполнение работ по проекту в соответствии с паспортом, планом и иными документами проекта, указаниями руководителя проекта;

выполняет иные функции в рамках реализации проекта.

Управляющий делами администрации

Урюпинского муниципального района                                                              Л.А.Рябова