АДМИНИСТРАЦИЯ БЕСПЛЕМЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2015 г. № 80

х. Бесплемяновский

О внесении изменений в постановление администрации Бесплемяновского сельского поселения от 28 октября 2014 г. № 56 «Об утверждении программы благоустройства территории Бесплемяновского сельского поселения на 2015 – 2017 годы» (в редакции от 28.05.2015 г. № 62)

В целях оптимизации расходования бюджетных средств Бесплемяновского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в пункт 8 «Система мероприятий, направленных на благоустройство территорий Бесплемяновского сельского поселения» постановления от 28 октября 2014 года № 56 «Об утверждении Программы благоустройства территории Бесплемяновского сельского поселения на 2015 – 2017 годы» (в редакции от 28.05.2015 г. № 62) и изложить данный пункт в следующей редакции:

**8. Система мероприятий, направленных на благоустройство территории Бесплемяновского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Ед. | Кол - во | | | Тыс. руб. | | | Срок исполнения | | | | | Испол-нитель |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | | 2017 | |  |
| 1. | Озеленение |  |  |  |  |  | 3,0  тыс. руб. | 3,0  тыс. руб. |  |  | |  | |  |
| 1.1 | Посадка деревьев, кустарников | шт. | 10 | 10 | 10 | - | - | - | До  01.05. | До  01.05. | | До  01.05. | | Администрация сельского поселения, ТОС |
| 1.2 | Омолаживающая обрезка деревьев и кустарников | шт. | 15 | 15 | 15 |  | 1,0 тыс. руб | 1,0 тыс. руб. | До  01.06. | До  01.06 | | До  01.06 | | Администрация сельского поселения, ТОС |
| 1.3 | Спиливание больных сухостойных деревьев | шт. | 5 | 5 | 5 |  | 2,0 тыс. руб | 2,0 тыс. руб | До  01.09. | До  01.09 | | До  01.09 | | Администрация сельского поселения, ТОС |
| 1.4 | Посадка цветов и уход за ними | 2  М | 30 | 30 | 30 | - | - | - | До  01.09. | До  01.09. | До  01.09. | | | Администрация сельского поселения, ТОС, население, организации |
| 2. | Санитарное содержание территории |  |  |  |  | 73,0  тыс.  руб | 81,0  тыс. руб. | 81,0  тыс. руб. |  |  |  | | |  |
| 2.1 | Уборка территории от мусора | т | 10. | 10 | 10 | 11,9 тыс. руб | 16,0 тыс. руб | 16,0 тыс. руб | До 15.12. | До 15.12. | До 15.12. | | | Администрация сельского поселения, ТОС, население, организации |
| 2.2 | Выкос территории населенных пунктов от сорной растительности | га | 5. | 5 | 5 | 25,0 тыс. руб | 20,0 тыс. руб | 20,0 тыс. руб | До  1.11. | До  1.11 | До  1.11 | | | Администрация сельского поселения, ТОС, население, организации |
| 2.3 | Ремонт, окраска, изгороди вокруг здания администрации и территории сельского кладбища | м | 2 тыс. кВ. м. | 2 тыс. кВ. м. | 2 тыс. кВ. м. | 16,1 тыс. руб. | 10,0 тыс. руб | 10,0 тыс. руб | До  15.07 | До  15.07 | До  15.07. | | | Администрация сельского поселения, ТОС, население, организации |
| 2.4 | Очистка улиц от снега | км | 30. |  |  | - | 25,0 тыс. руб | 25,0 тыс. руб | До 31.12 | До 31.12. | До 31.12 | | Администрация сельского поселения | |
| 2.5 | Уборка территории кладбища | га. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | До  01.08. | До  01.08. | До  01.08. | | Администрация сельского поселения | |
| 2.6 | Буртирование площадки ТБО | га. | 2. | 2 | 2 | 20,0 тыс. руб | 10,0 тыс. руб | 10,0 тыс. руб | До  1.11 | До  1.11. | До  1.11. | | Администрация сельского поселения | |
|  | ВСЕГО: тыс. руб |  |  |  |  | 73,0  тыс. руб. | 146,0 тыс. руб. | 151,0 тыс. руб. |  |  |  | |  | |

2. Опубликовать данное постановление в подразделе «Бесплемяновское сельское поселение» раздела «Административное деление» на официальном сайте администрации Урюпинского муниципального района Волгоградской области [www.umr34.ru](http://www.umr34.ru). и обнародовать на информационных стендах согласно Уставу Бесплемяновского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Бесплемяновского

сельского поселения С.С.Дворянчикова