Администрация

Петровского сельского поселения

Урюпинского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2017 № 87

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2018 - 2022 годы»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Петровского

сельского поселения П.Н. Симонов

**Раздел I**

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2018 - 2022 годы»**

Сроки и этапы реализации программы: программа реализуется в пять этапов в 2018 - 2022 годах.

Утверждена постановлением администрации Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области от 12.12.2017 г. № 87 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2018 - 2022 годы».

**Раздел II**

**1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в Петровском сельском поселении Урюпинского муниципального района Волгоградской области**

Благоустройство мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода, который позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения.

При планировании работ по благоустройству учитывалось мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий муниципального образования для определения функциональных зон.

В настоящее время население Петровского сельского поселения составляет 2758 чел.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию территории.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках программы.

Благоустройство территории поселения не обеспечивает растущие потребности и не удовлетворяет современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания населения.

Центральные улицы х. Петровского с автомобильными дорогами с твердым покрытием, где присутствует наиболее интенсивное автомобильное движение, имеют оборудованные пешеходные зоны только на 15 % от их протяженности, что негативно сказывается на безопасности дорожного движения. Зеленые насаждения в силу их старения необходимо демонтировать. Параллельно пешеходным зонам планируемых к строительству необходимо разбить аллеи деревьев, установить малые архитектурные формы, оборудовать места отдыха, установить систему освещения тротуаров. Наличие двух детских игровых площадок не соответствует реальной потребности. Оборудование детских площадок должно создать для детей мир воображения, развивать умственные, физические способности детей. Для населения среднего и старшего возраста зоны отдыха должны создавать атмосферу покоя, душевного комфорта.

На объектах общественных территорий имеются коммуникации, покрытия, зеленые насаждения, которые в силу технической изношенности и старения необходимо демонтировать, совершить обрезку старых деревьев и кустарников, изменить конфигурацию территории, осуществить ее выравнивание и мощение тротуарной плиткой и асфальтобетоном.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2018 - 2022 годы» (далее – Программа) позволит благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей Петровского сельского поселения.

**Показатели, характеризующие проблемную сферу.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение по годам | | | Выводы |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| Количество и площадь муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные) | | | | | |
|  | шт./тыс.кв.м. | 1/3,0 | 2/3,675 | 4/18,8 | Количество территорий увеличивается, но их недостаточно для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей |
| Доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | | | | | |
|  | %/тыс.кв.м. | 6/45,8 | 8/45,8 | 41/45,8 |  |
| Доля и площадь муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве | | | | | |
|  | %/тыс.кв.м. | 94/43,052 | 92/42,136 | 59/27,022 |  |

**2. Описание приоритетов политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы**

Целью Программы является комплексное развитие и благоустройство центральной части х. Петровский Урюпинского района Волгоградской области, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей, улучшение эстетического состояния территории, за счет совершенствования внешнего благоустройства в рамках реализации приоритетного проекта «Формирования комфортной городской среды», предусматривающего комплекс работ по благоустройству территории Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области.

Задачами Программы являются:

- организация экономически эффективной системы благоустройства сельского поселения, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения;

- улучшение внешнего облика и архитектурно-художественное оформление центральной части х. Петровского;

- создание пешеходных зон с высадкой аллей деревьев, обустройством зон отдыха, строительством системы освещения тротуаров;

- установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей сельского поселения;

- увеличение площади зеленых насаждений;

- создание условий для занятия спортом;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области.

**3. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы, характеристика вклада Петровского сельского поселения в достижение результатов Приоритетного проекта**

В рамках реализации Программы планируется благоустройство территорий общего пользования Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области, что позволит благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, безопасность дорожного движения, в том числе пешеходного, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей муниципального образования. При этом количество и доля благоустроенных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и др.) увеличивается, тем самым сокращается общая потребность в благоустройстве территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и др.)

В ходе выполнения Программы целевыми индикаторами и показателями достижения целей и решения задач определены:

- количество благоустроенных территорий общего пользования;

- площадь благоустроенных территорий общего пользования;

- доля площади благоустроенных территорий общего пользования.

Реализация Программы позволит выполнить:

- благоустройство общественного центра х. Петровского в границах ул. Ленина, ул. Пушкина, пер. Почтового;

- улучшение безопасности пешеходного движения х. Петровского путем строительства тротуаров с обустройством освещения и разбивкой аллей деревьев, установкой скамеек, урн;

- формирование надлежащего эстетического облика центральной части поселения;

- установка спортивной площадки;

- озеленение центральной части х. Петровского.

[Перечень](#P643) целевых показателей Программы представлен в приложении 2 к муниципальной Программе.

**4. Объем средств, необходимых на реализацию программы «Формирование современной городской среды Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2018 - 2022 годы» за счет всех источников финансирования.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник  финансирования | Планируемый объем средств, тыс. руб. | | | | | |
| Всего | Благоустройство муниципальной территории общего пользования | | | | |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Бюджетные средства, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет поселения | 12775,0 | 3085,0 | 2490,0 | 2700,0 | 3000,0 | 1500,0 |
| - другие внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В качестве основных мер государственной поддержки реализации мероприятий по благоустройству территории Волгоградской области предполагается предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.

Ресурсное [обеспечение](#P1335) Программы представлено в приложении 4 к муниципальной программе.

План реализации Программы представлен в приложении 5 к муниципальной программе.

**5. Сроки реализации программы**

Подпрограмма реализуется в пять этапов 2018 – 2022 годов.

**6. Обобщенная характеристика основных**

**мероприятий программы**

Основным мероприятием программы является реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", которое включает в себя следующие мероприятия:

1. Утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами  дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой общественной территории Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2018 - 2022 годы» не позднее 1 декабря 2017 г.;

2. Проведение общественных обсуждений и утверждение (корректировки) правил благоустройства Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области не позднее 10 ноября 2017 г., с учетом методических рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ*;*

3. Утверждение не позднее 31 декабря 2017 г. муниципальной программы «Формирование современной городской среды Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2018 - 2022 годы»*.*

4. Благоустройство общественной территории Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области, с учетом обеспечения доступности данной территории для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2018 - 2022 годы» 2018- 2022 годы.

[Перечень](#P848) мероприятий программы представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

**Раздел III**

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Петровского сельского поселения Урюпинского

муниципального района Волгоградской области

на 2018 - 2022 годы»

**Паспорт муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2018 - 2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области |
| Участники Программы | Администрация Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области |
| Программы, в том числе федеральные целевые программы | В рамках исполнения государственной [программы](consultantplus://offline/ref=D0D7E83363F5D4E29386C4F94393AE618FCA2246CCE39066C22464ACEF2588B730B67D65917FD80EE0GCL) Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» основного мероприятия Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России» |
| Цели программы | Основными целями программы являются:  комплексное развитие и благоустройство центральной части х. Петровский Урюпинского района Волгоградской области, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей, улучшение эстетического состояния территории, за счет совершенствования внешнего благоустройства в рамках реализации приоритетного проекта «Формирования комфортной городской среды» |
| Задачи программы | - организация экономически эффективной системы благоустройства сельского поселения, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения;  - улучшение внешнего облика и архитектурно-художественное оформление центральной части х. Петровского;  - создание пешеходных зон с высадкой аллей деревьев, обустройством зон отдыха, строительством системы освещения тротуаров;  - установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей сельского поселения;  - увеличение площади зеленых насаждений;  - создание условий для занятия спортом;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - количество благоустроенных территорий общего пользования;  - площадь благоустроенных территорий общего пользования;  - доля площади благоустроенных территорий общего пользования. |
| Срок реализации Программы | 2018 - 2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования программы составит:12775 тыс.руб , в том числе:  1. На 2018 год составит 3085 тыс. рублей, в т.ч.:  средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;  средства местного бюджета 3085 тыс. рублей;  внебюджетные средства – 0,0тыс. рублей  2. На 2019 год составит 2490 тыс. рублей, в т.ч.:  средства областного бюджета –0,0 тыс. рублей;  средства местного бюджета 2490 тыс. рублей;  внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей  3. На 2020 год составит 2700 тыс. рублей, в т.ч.:  средства областного бюджета –0,0 тыс. рублей;  средства местного бюджета 2700 тыс. рублей;  внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей  4. На 2021 год составит 3000 тыс. рублей, в т.ч.:  средства областного бюджета –0,0 тыс. рублей;  средства местного бюджета 3000 тыс. рублей;  внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей  5. На 2022 год составит 1500 тыс. рублей, в т.ч.:  средства областного бюджета –0,0 тыс. рублей;  средства местного бюджета 1500 тыс. рублей;  внебюджетные средства – 0,0тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - формирование надлежащего эстетического облика центральной части поселения;  - благоустройство общественного центра  х. Петровского в границах ул. Ленина,  ул. Пушкина, пер. Почтового;  - улучшение безопасности пешеходного движения х. Петровского путем строительства тротуаров с установкой освещения, скамеек, урн и разбивкой аллей деревьев;  - установка спортивной площадки;  - озеленение центральной части х. Петровского. |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Петровского сельского поселения Урюпинского

муниципального района Волгоградской области

на 2018 - 2022 годы»

**С В Е Д Е Н И Я**

**о показателях (индикаторах) программы «Формирование современной городской среды Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2018 - 2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (год) | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Кв.м. | 2140 | 3214 | 3812 | 2355 | 2000 |
| 3 | | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты | 46 | 53 | 61 | 66 | 71 |
| 4 | Выполнение работ по благоустройству, предусмотренных муниципальными контрактами на 2018 - 2022 годы не позднее 31 декабря года выполнения программы в полном объеме | | Проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Петровского сельского поселения Урюпинского

муниципального района Волгоградской области

на 2018 - 2022 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**Основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2018- 2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| 1.Благоустройство территории общего пользования  х. Петровского Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области, с учетом обеспечения доступности данной территории для инвалидов и других маломобильных групп населения; | Администрация Петровского сельского поселения | 2 кв. 2018 г. | 4 кв. 2022 г. | Благоустройство общественного центра х. Петровского в границах ул. Ленина, ул. Пушкина, пер. Почтового. | Создание новых объектов благоустройства | Увеличение площадей благоустроенных территорий общего пользования |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Петровского сельского поселения Урюпинского

муниципального района Волгоградской области

на 2018 - 2022 годы»

**Ресурсное обеспечение**

**реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды**

**Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2018 - 2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | | | | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020год | 2021 год | 2022 год |
| Программа Российской Федерации «Обеспече-ние доступным и ком-фортным жильем и коммунальными услу-гами граждан Российс-кой Федерации» подпрограмма «Создание условий для обеспечения качествен-ными услугами жилищ-но-коммунального хозяйства граждан России» Приоритетный проект «Благоустройст-во территории» | всего в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Петровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование соисполнителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование государственного заказчика-координатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование участника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. «Формирование современной городской среды Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2018- 2022 годы» | всего в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Петровского сельского поселения | бюджет Петровского сельского поселения | 962 | 0503 | 99000 | 96050 | 3085,0 | 2490,0 | 2700,0 | 3000,0 | 1500,0 |
| (наименование соисполнителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование государственного заказчика-координатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование участника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Петровского сельского поселения Урюпинского

муниципального района Волгоградской области

на 2018 - 2022 годы»

**План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2018- 2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 год | | | | 2018 год | | | | 2019 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | | 2022 год | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| ***Контрольное событие №1:***  утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами  дизайн-проектаблагоуст-ройства наиболее посещаемой общест-венной территории населенного пункта не позднее 1 декабря 2017 г.; | Утверждение | Администрация Петров-ского  сельского  поселения | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Контрольное событие №2:***  проведение общест-венных обсуждений и утверждение (коррек-тировки) правил бла-гоустройства Петров-ского сельского посе-ления Урюпинского муниципального районаВолгоградс-кой области не позд-нее 10 ноября 2017 г., с учетом методичес-ких рекомендаций, утвержденных Ми-нистерством строи-тельства и жилищно-коммунального хозяйства РФ | Утверждение | Администрация Петров-ского  сельского  поселения | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Контрольное событие №3:*** утверждение не позд-нее 31 декабря 2017 г. муниципальной прог-раммы «Формирова-ние современной городской среды Петровского сельс-кого поселения Урю-пинскогомуници-пального района Вол-гоградской области на 2018- 2022 годы» | Утверждение | Администрация Петров-ского  сельского  поселения | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Контрольное событие № 4:***  Благоустройство общественной терри-тории Петровского сельского поселения Урюпинского муни-ципального района Волгоградской обла-сти, с учетом обеспе-чения доступности данной территории для инвалидов и дру-гих маломобильных групп населения | Утверждение | Администрация Петров-ского  сельского  поселения | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Петровского сельского поселения Урюпинского

муниципального района Волгоградской области

на 2018 - 2022 годы»

**Перечень территорий общего пользования Петровского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области, включенных в Программу на 2018 – 2022 годы**

2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Месторасположение территории общего пользования | Площадь территории | Виды работ |
| 1 | Ул. Пушкина  х. Петровский  Урюпинского района Волгоградской области | 1440 кв.м | Строительство тротуара |
| 2 | Ул. Ленина, 56  х. Петровский  Урюпинского района Волгоградской области | 700 кв.м | 1.Обустройство спортивной площадки (25х30 м) (Воркаут)  2.Озеленение (кустарники) |
| 3 |  | 2140 кв.м |  |

2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Месторасположение территории общего пользования | Площадь территории | Виды работ |
| 1 | Ул. Ленина от домовладения № 73 до домовладения № 87 (пер. Л.Толстого)  х. Петровский  Урюпинского района Волгоградской области | 1378 кв.м | 1. Строительство тротуара  2.Примыкание автодороги к тротуару  3. Озеленение (Рябина промежуточная 31 шт.)  4. Установка скамеек, урн |
| 2 | Ул. Ленина от домовладения № 89 до домовладения № 99а (Пролетарский)  х. Петровский  Урюпинского района Волгоградской области | 936 кв.м | 1.Строительство тротуара  2.Примыкание автодороги к тротуару  3. Озеленение (Рябина промежуточная 30 шт.)  4. Установка скамеек, урн |
| 3 | Ул. Ленина от домовладения № 101 до домовладения № 109  (Октябрьский)  х. Петровский  Урюпинского района Волгоградской области | 900 кв.м | 1.Строительство тротуара  2.Примыкание автодороги к тротуару  3. Озеленение (Рябина промежуточная 31 шт.)  4. Установка скамеек, урн |
| 4 |  | 3214 кв.м |  |

2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Месторасположение территории общего пользования | Площадь территории | Виды работ |
| 1 | Ул. Ленина домовладения № 56а до домовладения № 68 (пер. Л.Толстого)  х. Петровский  Урюпинского района Волгоградской области | 1377 кв.м | 1.Строительство тротуара  2.Примыкание автодороги к тротуару  3. Озеленение (Рябина промежуточная 40 шт.)  4. Установка скамеек, урн |
| 2 | Ул. Ленина от домовладения № 111 до домовладения № 125а  (пер. Степной)  х. Петровский  Урюпинского района Волгоградской области | 1445 кв.м | 1.Строительство тротуара  2.Примыкание автодороги к тротуару  3. Озеленение (Рябина промежуточная 55 шт.)  4. Установка скамеек, урн |
| 3 | Ул. Ленина от домовладения № 70 до домовладения № 84 (пер. Пролетарский)  х. Петровский  Урюпинского района Волгоградской области | 990 кв.м | 1.Строительство тротуара  2.Примыкание автодороги к тротуару  3. Озеленение (Рябина промежуточная 30 шт.)  4. Установка скамеек, урн |
| 4 |  | 3812 кв.м |  |

2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Месторасположение территории общего пользования | Площадь территории | Виды работ |
| 1 | Ул. Ленина от домовладения № 86 до домовладения № 96  (пер. Октябрьский)  х. Петровский  Урюпинского района Волгоградской области | 735 кв.м | 1.Строительство тротуара  2.Примыкание автодороги к тротуару  3. Озеленение (Рябина промежуточная 31 шт.)  4. Установка скамеек, урн |
| 2 | Ул. Ленина от домовладения № 98 до домовладения № 118  (пер. Степной)  х. Петровский  Урюпинского района Волгоградской области | 1470 кв.м | 1.Строительство тротуара  2.Примыкание автодороги к тротуару  3. Озеленение (Рябина промежуточная 56 шт.)  4. Установка скамеек, урн |
| 3 | Пер. Почтовый от домовладения № 18а до домовладения № 18  х. Петровский  Урюпинского района Волгоградской области | 150 кв.м | 1.Строительство тротуара  2. Установка скамеек, урн |
| 4 | Ул. Ленина от пер. Почтового до пер. Лесного  х. Петровский  Урюпинского района Волгоградской области |  | 1.Устройство освещения тротуара |
| 5 |  | 2355 кв.м |  |

2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Месторасположение территории общего пользования | Площадь территории | Виды работ |
| 1 | Ул. Ленина от домовладения № 127 до домовладения № 135 (пер. Лесной)  х. Петровский  Урюпинского района Волгоградской области | 900 кв.м | 1.Строительство тротуара  2.Примыкание автодороги к тротуару  3. Озеленение (Рябина промежуточная 35 шт.)  4. Установка скамеек, урн |
| 2 | Ул. Ленина от домовладения №120 до домовладения № 136  х. Петровский  Урюпинского района Волгоградской области | 1100 кв.м | 1.Строительство тротуара  2.Примыкание автодороги к тротуару  3. Озеленение (Рябина промежуточная 35 шт.)  4. Установка скамеек, урн |
| 3 |  | 2000 кв.м |  |