- до 10 марта 2019 года поставить на учет в сельском поселении имеющиеся в зоне возможного подтопления плавсредства, с владельцами плавсредств заключить договора на доставку хлеба;

- при потеплении и интенсивном таянии снега установить связь с наблюдателем метеопоста в х. Бесплемяновском и ежедневно получать от него информацию по уровню воды на прудах, озерах и реке Хопер;

- на случай частичного отселения населения из зоны подтопления предусмотреть временное проживание части населения в зданиях соцкультбыта, у родственников и знакомых;

- с руководителями ООО «Возрождение» согласовать вопросы питания отселяемого населения, принять;

- создать необходимый запас материально-технических и иных средств в зонах возможного подтопления;

- обеспечить регулярное информирование населения о развитии весеннего половодья и своевременное его оповещение при угрозе подтопления населенных пунктов;

-предусмотреть варианты альтернативного водоснабжения населения, в том числе привозной водой под контролем безопасности и качества питьевой воды.

 4.Утвердить прилагаемый план противопаводковых мероприятий по обеспечению подготовки и пропуску паводковых вод в 2019 году на территории Бесплемяновского сельского поселения, согласно приложению.

5. Специалисту администрации:

- составить список количества граждан и скота, которые могут оказаться в зоне подтопления;

- до 10.03.2018 года предоставить в отдел по ТБ, ГО и связи с правоохранительными органами администрации Урюпинского муниципального района уточненные данные о количестве граждан и скота, которые могут оказаться в зоне подтопления; расчет сил и средств;

- об угрозе паводка на малых реках, случаях возникновения ЧС на территории сельского поселения докладывать в единую – дежурную диспетчерскую службу администрации Урюпинского муниципального района по телефонам: 4-17-06 и 4-30-78.

 6. Постановление администрации Бесплемяновского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области от 01 марта 2018 года № 27 «Об организации мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод

и снижению материального ущерба в ходе паводка 2018 года на территории Бесплемяновского сельского поселения» считать утратившим силу.

 7. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах сельского поселения согласно Уставу Бесплемяновского сельского поселения.

 8. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава Бесплемяновского

 сельского поселения С.С.Дворянчикова

 УТВЕРЖДЕНО

 постановлением администрации

 Бесплемяновского сельского

 поселения от 01 марта 2018 г. № 27

 ПЛАН

противопаводковых мероприятий по обеспечению подготовки и пропуску паводковых вод в 2019 году на территории Бесплемяновского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. | Провести комиссионное обследование территорий, подверженных подтоплению талыми водами. Акт обследования представить в отдел по ТБ, ГО и СПО Урюпинского района | до 1 марта | Председатель комиссии по безаварийному пропуску паводковых вод и снижению материального ущерба в ходе паводка 2018 г., глава с/п |
| 2. | Организовать обследование состояния питьевых колодцев на территории сельского поселения | до25 февраля | Глава с/п, комиссия |
| 3. | Составить уточненные данные по каждому населённому пункту:- о количестве подтапливаемых домовладений;- о количестве человек, КРС, лошадей и коз которые могут оказаться в зоне подтопления.  | до1 марта | Специалист администрации с/п,  |
| 4. | Довести методом подворных обходов до населения информацию о возможности и сроках подтопления личного подворья талыми водами. | до 5 марта | Специалист администрации с/п, председатель ТОС «Бесплемяновский» |
| 5. | Провести разъяснительную работу среди населения, куда и за какой техникой нужно обращаться в случае подтопления подворья. | до 5 марта | Специалист администрации с/п, председатель ТОС «Бесплемяновский» |
| 6. | Провести очистку территорий населенных пунктов, в том числе водопропускных труб под дорогами от снега. | март | Глава с/п, руководители организаций и учреждений |
| 7. | Провести разъяснительную работу с населением об очистке канав, водосточных труб и придомовой территории от снега. | март | Глава с/п, члены комиссии по ЧС и ПБ |
| 8. | Уточнить расчет сил и средств муниципального звена, планируемых к привлечению для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком 2019 года. | до9 марта | Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС  |