АДМИНИСТРАЦИЯ БЕСПЛЕМЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 октября 2014 г № 56

х.Бесплемяновский

Об утверждении Программы благоустройства территории Бесплемяновского сельского поселения на 2015-2017 годы

В целях улучшения благоустройства населенных пунктов Бесплемяновского сельского поселения для жизнедеятельности населения и экологической обстановки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Программу благоустройства территории Бесплемяновского сельского поселения на 2015-2017 годы.
2. Администрации Бесплемяновского сельского поселения предусмотреть ассигнования на реализацию Программы благоустройства территории Бесплемяновского сельского поселения на 2015-2017 годы.
3. Установить, что в ходе реализации Программы благоустройства территории Бесплемяновского сельского поселения на 2015-2017 годы, мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета сельского поселения.
4. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке, посредством размещения на информационном стенде, расположенном в здании администрации Бесплемяновского сельского поселения.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Бесплемяновского

сельского поселения С.С.Дворянчикова

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО  постановлением администрации Бесплемяновского сельского  поселения от 28 октября 2014 г. № 56 |

**Программа**

**благоустройства территории Бесплемяновского сельского поселения на 2015-2017 годы**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | Программа благоустройства территории Бесплемяновского сельского поселения на 2015-2017 годы |
| **Заказчик Программы** | Администрация Бесплемяновского сельского поселения |
| **Разработчики Программы** | Администрация Бесплемяновского сельского поселения |
| **Цели**  **Программы** | - повышение уровня комфортности пребывания на территории Бесплемяновского сельского поселения;  - повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели комплексного решения проблемы для обеспечения потребности поселения в среде проживания, отвечающей современным требованиям;  - улучшение экологической обстановки |
| **Задачи**  **Программы** | - проведение комплексной оценки территории Бесплемяновского сельского поселения на предмет определения уровня соответствия их современным требованиям по безопасности;  - разработка плана проведения мероприятий для комплексного благоустройства территории Бесплемяновского сельского поселения с учетом приоритетности таких мероприятий и обеспечением минимизации негативных последствий от их проведения для жителей;  -поддержание внутри поселковых улиц в качественном состоянии |
| **Основные исполнители Программы** | Администрация Бесплемяновского сельского поселения |
| **Сроки и этапы реализации Программы** | - Реализация программы планируется на 2015- 2017 годы |
| **|Источники финансирования Программы** | Бюджет Бесплемяновского сельского поселения. В качестве дополнительных источников финансирования отдельных мероприятий Программы могут привлекаться средства организаций независимо от форм собственности, деятельность которых осуществляется на территории сельского поселения, муниципальных унитарных предприятий и учреждений |
| **Результаты реализации Программы** | Улучшение экологической обстановки, улучшение благоустройства населенных пунктов для жизнедеятельности населения |
| **Контроль хода реализации Программы** | Осуществляет глава Бесплемяновского сельского поселения |

# 1. Цели и задачи Программы

**Цель Программы** - содержание территории Бесплемяновского сельского поселения в надлежащем санитарном состоянии.

**Задачи Программы -**  проведение комплексной оценки территории Бесплемяновского сельского поселения на предмет определения уровня соответствия их современным требованиям по безопасности;

- разработка плана проведения мероприятий для комплексного благоустройства территории Бесплемяновского сельского поселения с учетом приоритетности таких мероприятий и обеспечением минимизации негативных последствий от их проведения для жителей;

- поддержание внутри поселковых улиц в качественном состоянии;

- добиваться от руководителей предприятий, учреждений и населения (постоянно и временно) зарегистрированных на территории Бесплемяновского сельского поселения соблюдать чистоту и порядок в населенных пунктах. Принимать участие в благоустройстве закрепленных территорий, согласно утвержденного плана.

**2. Сроки реализации Программы**

Программа рассчитана на период 2015-2017 годов.

**3.Ожидаемые результаты от реализации программы**

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

- ремонта имеющихся внутри поселковых улиц;

- повышение уровня озеленения и эстетичности населенных пунктов, расположенных на территории Бесплемяновского сельского поселения;

- повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории Бесплемяновского сельского поселения, посредством установки дополнительного количества малых архитектурных форм (скамеек, урн);

- увеличения и поддержание уличного освещения посредством установки новых ламп и обслуживания сетей уличного освещения;

- улучшение экологической обстановки;

- улучшение благоустройства населенных пунктов для жизнедеятельности населения.

**4. Финансовое обеспечение программы**

Планом предусматривается несколько источников финансирования:

- бюджетные средства Бесплемяновского сельского поселения;

-средства предприятий и организаций, расположенных на территории сельского поселения;

-средства населения.

**5. Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется администрацией Бесплемяновского сельского поселения. Администрация Бесплемяновского сельского поселения осуществляет:

- нормативно-правовое, методологическое обеспечение реализации Программы, включая разработку правовых, финансовых, организационных механизмов;

- координацию деятельности исполнителей в ходе реализации Программы;

- составление отчетности по реализации Программы.

**6. Управление реализацией Программы и контроль хода её выполнения**

Заказчиком Программы является администрация Бесплемяновского сельского поселения. Выполнение Программы предполагается осуществить администрацией поселения во взаимодействии с учреждениями и организациями, расположенными на территории сельского поселения.

Управление Программой осуществляет администрация Бесплемяновского сельского поселения.

**VIII. Мероприятия по реализации Программы**

Программа реализуется как комплекс организационных, методических и технических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели.

Программа предусматривает систему мероприятий, направленных на создание благоприятной среды в Бесплемяновском сельском поселении.

**IX. Система мероприятий, направленных на благоустройство территории Бесплемяновского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Ед. | Кол - во | | | Тыс. руб. | | | Срок исполнения | | | | | Испол-нитель |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | | 2017 | |  |
| 1. | Озеленение |  |  |  |  | 3,0  тыс. руб. | 3,0  тыс. руб. | 3,0  тыс. руб. |  |  | |  | |  |
| 1.1 | Посадка деревьев, кустарников | шт. | 10 | 10 | 10 | - | - | - | До  01.05. | До  01.05. | | До  01.05. | | Администрация сельского поселения, ТОС |
| 1.2 | Омолаживающая обрезка деревьев и кустарников | шт. | 15 | 15 | 15 | 1,0 тыс. руб | 1,0 тыс. руб | 1,0 тыс. руб. | До  01.06. | До  01.06 | | До  01.06 | | Администрация сельского поселения, ТОС |
| 1.3 | Спиливание больных сухостойных деревьев | шт. | 5 | 5 | 5 | 2,0 тыс. руб | 2,0 тыс. руб | 2,0 тыс. руб | До  01.09. | До  01.09 | | До  01.09 | | Администрация сельского поселения, ТОС |
| 1.4 | Посадка цветов и уход за ними | 2  М | 30 | 30 | 30 | - | - | - | До  01.09. | До  01.09. | До  01.09. | | | Администрация сельского поселения, ТОС, население, организации |
| 2. | Санитарное содержание территории |  |  |  |  | 81,0  тыс.  руб | 81,0  тыс. руб. | 81,0  тыс. руб. |  |  |  | | |  |
| 2.1 | Уборка территории от мусора | т | 10. | 10 | 10 | 16,0 тыс. руб | 16,0 тыс. руб | 16,0 тыс. руб | До 15.12. | До 15.12. | До 15.12. | | | Администрация сельского поселения, ТОС, население, организации |
| 2.2 | Выкос территории населенных пунктов от сорной растительности | га | 5. | 5 | 5 | 20,0 тыс. руб | 20,0 тыс. руб | 20,0 тыс. руб | До  1.11. | До  1.11 | До  1.11 | | | Администрация сельского поселения, ТОС, население, организации |
| 2.3 | Ремонт, окраска, изгороди | м | 2 тыс. кВ. м. | 2 тыс. кВ. м. | 2 тыс. кВ. м. | 10,0 тыс. руб. | 10,0 тыс. руб | 10,0 тыс. руб | До  15.07 | До  15.07 | До  15.07. | | | Администрация сельского поселения, ТОС, население, организации |
| 2.4 | Очистка улиц от снега | км | 30. |  |  | 25,0 тыс. руб | 25,0 тыс. руб | 25,0 тыс. руб | До 31.12 | До 31.12. | До 31.12 | | Администрация сельского поселения | |
| 2.5 | Уборка территории кладбища | га. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | До  01.08. | До  01.08. | До  01.08. | | Администрация сельского поселения | |
| 2.6 | Зачистка площадок ТБО | га. | 2. | 2 | 2 | 10,0 тыс. руб | 10,0 тыс. руб | 10,0 тыс. руб | До  1.11 | До  1.11. | До  1.11. | | Администрация сельского поселения | |
| 3. | Содержание внутри поселковых дорог |  |  |  |  |  |  |  | До  1.08. | До  1.08 | До  1.08 | |  | |
| 3.1 | Подсыпка и грейдерование участков улиц | км. | 5 | 5 | 5 | 30,0 тыс. руб | 35,0 тыс. руб | 40,0 тыс. руб | До  1.08. | До  1.08. | До  1.08. | | Администрация сельского поселения | |
| 4. | Благоустройство мест массового отдыха |  |  |  |  | 30,0 тыс. руб | 30,0 тыс. руб | 30,0 тыс. руб | До  1.07 | До  1.07 | До  1.07 | | Администрация сельского поселения | |
|  | ВСЕГО: тыс. руб |  |  |  |  | 141,0  тыс. руб. | 146,0 тыс. руб. | 151,0 тыс. руб. |  |  |  | |  | |