#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# АДМИНИСТРАЦИИ  УРЮПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

#### ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

| от | 24 декабря 2012г. | № | 1075 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменения в постановление администрации Урюпинского муниципального района  от 2 августа 2010г. №193 «Об утверждении программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Урюпинского муниципального района на 2010-2020 годы»

(в редакции постановления   от 25 июля 2012г. № 623)

В связи с изменением графика газификации населённых пунктов Урюпинского муниципального района, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Урюпинского муниципального района от 2 августа 2010г. №193 «Об утверждении программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Урюпинского муниципального района на 2010-2020 годы» (в редакции постановления  от 25 июля 2012г. №623)  следующее изменение:

1.1. Приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий целевой программы с указанием сведений о распределении объемов и источников финансирования по годам» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Урюпинского муниципального района А.К.Безбородова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Урюпинского

муниципального района                                                                       А.И.Феронов

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | к постановлению администрации Урюпинского муниципального района от 24 декабря 2012г. №1075 |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий целевой программы с указанием сведений о распределении объемов

и источников финансирования по годам

| № п/п | Мероприятие (*) | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Урюпинского муниципального района | бюджет сельского поселения | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел 1 Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере |
| 1.1. | Проектирование, приобретение, монтаж, ввод в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной: 1.1.1 Первомайская СОШ 1.1.2. Вишняковская СОШ 1.1.3. Котовская СОШ 1.1.4.Котовская СОШ (проектная документация) 1.1.5. Вишняковская СОШ 1.1.6.Долговская СОШ |  |
|  |  | 2012 | 2892,4 | - | - | 2892,4 | - | - | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2012 | 27,6 | - | - | 27,6 | - | - | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2013 | 2920 | - | - | 2920 | - | - | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2012 | 27,6 | - | - | 27,6 | - | - | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2013 | 2920 | - | - | 2920 | - | - | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2014 | 3100 | - | - | 3100 | - | - | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
|  | 1.1.7.Верхнесоинская СОШ | 2014 | 3100 | - | - | 3100 | - | - | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
|  | 1.1.8. Горско-Урюпинская ООШ | 2014 | 3000 | - | - | 3000 | - | - | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
| Итого по мероприятию |  | 917987,6 | - | - | 17987,6 | - | - |  |
| 1.2. | Внедрение энергоэффективных циркуляционных насосов в системах теплоснабжения: 1.2.1. Дубовская СОШ 1.2.2.Петровская СОШ 1.2.3. Добринский лицей (Забурдяевский филиал) 1.2.4.Первомайская СОШ 1.2.5. Искровская СОШ (Лощиновский филиал) 1.2.6. Вишняковская СОШ (Сычёвский филиал) |  |
|  |  | 2010 | 995 | - | - | 95 | - | - | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2010 | 995 | - | - | 95 | - | - | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2010 | 995 | - | - | 95 | - | - | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2010 | 995 | - | - | 95 | - | - | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2010 | 995 | - | - | 95 | - | - | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2010 | 995 | - | - | 95 | - | - | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
| Итого по мероприятию |  | 5570 |  | - | 570 | - | - |  |
| 1.3. | Внедрение современных утеплителей: 1.3.1. Дымовая труба СДЦ 1.3.2. Теплотрасса Добринского лицея |  |
|  |  | 2010 | 10 | - | - | 10 | - | - | Директор СДЦ, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2010 | 60 | - | - | 60 | - | - | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
| Итого по мероприятию |  | 70 | - | - | 70 | - | - |  |
| 1.4. | Ремонт с заменой старых оконных рам на современные пластиковые стеклопакеты: 1.4.1. Котовская СОШ 1.4.2.Верхнебезымяно-вская СОШ 1.4.3. Добринский лицей 1.4.4. Петровская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 1200 | - | - | 1200 | - | - | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2015 | 1000 | - | - | 1000 | - | - | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2011 | 1930 | - | - | 1930 | - | - | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2015 | 1200 | - | - | 1200 | - | - | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
| Итого по мероприятию |  | 5330 | - | - | 5330 | - | - |  |
| Итого по разделу 1 | 2010 | 640 | - | - | 640 | - | - |  |
|  | 2011 | 1930 | - | - | 1930 | - | - |  |
|  | 2012 | 2947,6 | - | - | 2947,6 | - | - |  |
|  | 2013 | 5840 | - | - | 5840 | - | - |  |
|  | 2014 | 9200 | - | - | 9200 | - | - |  |
|  | 2015 | 3400 | - | - | 3400 | - | - |  |
| Раздел 2 Повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре и жилищном фонде. |
| 2.1. | Реконструкция водозаборных скважин на территории: 2.1.1 Искринского с.п. 2.1.2.Краснянского с.п. 2.1.3.Креповского с.п. 2.1.4.Окладненского с.п. 2.1.5.Котовского с.п. 2.1.6.Петровского с.п. |  |
|  |  | 2010 | 1300 | - | 650 | - | 650 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2010 | 1300 | - | 650 | - | 650 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2012 | 1300 | - | 650 | - | 650 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2012 | 1300 | - | 650 | - | 650 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2014 | 1300 | - | 650 | - | 650 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2013 | 1300 | - | 650 | - | 650 | - | Глава сельского поселения |
| Итого по мероприятию |  | 7800 | - | 3900 | - | 3900 | - |  |
| 2.2 | Внедрение установок плавного пуска насосов на скважинах в хуторах: 2.2.1.Криушинский 2.2.2.Дубовский 2.2.3.Котовский 2.2.4.Большинский 2.2.5.Бубновский 2.2.6.Криушинский |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 60 | - | 30 | - | 30 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2012 | 60 | - | 30 | - | 30 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2014 | 90 | - | 45 | - | 45 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2014 | 60 | - | 30 | - | 30 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2014 | 60 | - | 30 | - | 30 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2014 | 60 | - | 30 | - | 30 | - | Глава сельского поселения |
| Итого по мероприятию |  | 390 |  | 195 | - | 195 | - |  |
| 2.3. | Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие в хуторах: 2.3.1. Дьяконовский 1-й 2.3.2. Дьяконовский 2-й 2.3.3. Петровский 2.3.4. Беспаловский 2.3.5. Бесплемяновский 2.3.6. Бубновский 2.3.7. Добринка 2.3.8. Дубовский 2.3.9. Забурдяевский 2.3.10. пос. Искра 2.3.11. Котовский 2.3.12. Красный 2.3.13. пос. Учхоз 2.3.14. Михайловская 2.3.15. Ольшанский 2.3.16. Россошинский 2.3.17. Криушинский |  |
|  |  | 2014 | 40 | - | 20 | - | 20 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2014 | 60 | - | 30 | - | 30 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2014 | 60 | - | 30 | - | 30 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2015 | 30 | - | 15 | - | 15 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2015 | 30 | - | 15 | - | 15 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2015 | 70 | - | 35 | - | 35 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2015 | 100 | - | 50 | - | 50 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2015 | 60 | - | 30 | - | 30 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2015 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2015 | 60 | - | 30 | - | 30 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2015 | 60 | - | 30 | - | 30 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2015 | 60 | - | 30 | - | 30 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2015 | 60 | - | 30 | - | 30 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2015 | 90 | - | 45 | - | 45 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2015 | 40 | - | 20 | - | 20 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2015 | 50 | - | 25 | - | 25 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2015 | 40 | - | 20 | - | 20 | - | Глава сельского поселения |
| Итого по мероприятию |  | 930 | - | 465 | - | 465 | - |  |
| Итого по разделу 2 | 2010 | 2600 | - | 1300 | - | 1300 | - |  |
|  | 2011 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 2012 | 2720 | - | 1360 | - | 1360 | - |  |
|  | 2013 | 1300 | - | 650 | - | 650 | - |  |
|  | 2014 | 1730 | - | 865 | - | 865 | - |  |
|  | 2015 | 770 | - | 385 | - | 385 | - |  |
| Итого по Программе | 2010 | 3240 | - | 1300 | 640 | 1300 | - |  |
|  | 2011 | 1930 | - | - | 1930 | - | - |  |
|  | 2012 | 5667,6 | - | 1360 | 2947,6 | 1360 | - |  |
|  | 2013 | 7140 | - | 650 | 5840 | 650 | - |  |
|  | 2014 | 10930 | - | 865 | 9200 | 865 | - |  |
|  | 2015 | 4170 | - | 385 | 3400 | 385 | - |  |

И.о. управляющего делами администрации

Урюпинского муниципального района                                                                                                                                   З.В. Кекина