АДМИНИСТРАЦИЯ БЕСПЛЕМЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 марта 2017 года № 10

х. Бесплемяновский

Об организации мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод

и снижению материального ущерба в ходе паводка 2017 года на территории Бесплемяновского сельского поселения

В соответствии с постановлением администрации Урюпинского муниципального района Волгоградской области от 28 февраля 2017 г № 90 «О подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод и снижению материального ущерба в ходе паводка 2017 года», в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчения их последствий, снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования организаций и учреждений Бесплемяновского сельского поселения в период весеннего паводка в 2017 году**,**

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Для проведения обследования территории Бесплемяновского сельского поселения и организации работ по выполнению мероприятий, направленных на безаварийное проведение весеннего половодья, утвердить состав комиссии по безаварийному пропуску паводковых вод и снижению материального ущерба в ходе паводка 2017 года в следующем составе:

**Председатель комиссии** – Дворянчикова Светлана Саидмурадовна – глава Бесплемяновского сельского поселения.

**Заместитель председателя комиссии** – Сиротина Татьяна Александровна – главный специалист администрации сельского поселения, уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС.

**Члены комиссии**:

- Дундукова Любовь Анатольевна – депутат Совета депутатов Бесплемяновского сельского поселения (по согласованию);

- Гугнивенко София Георгиевна – председатель ТОС «Бесплемяновский» (по согласованию).

2**.** Председателю комиссии организовать комиссионный осмотр состояния гидротехнических сооружений (имеющихся прудов) на территории сельского поселения с составлением актов обследования.

3. Главе сельского поселения до 25 марта 2017 года в зоне подтопления в период весеннего паводка, в случае подъёма воды в реке Хопер до критического уровня 7,5 м иметь уточненные данные:

- сколько домовладений может подтопиться;

- сколько человек может оказаться в зоне подтопления;

- сколько голов крупного рогатого скота, лошадей, коз может оказаться в зоне подтопления;

- до 25 марта 2017 года поставить на учет в сельском поселении имеющиеся в зоне возможного подтопления плавсредства, с владельцами плавсредств заключить договора на доставку хлеба;

- при потеплении и интенсивном таянии снега установить связь с наблюдателем метеопоста в х. Бесплемяновском и ежедневно получать от него информацию по уровню воды на прудах, озерах и реке Хопер;

- на случай частичного отселения населения из зоны подтопления предусмотреть временное проживание части населения в зданиях соцкультбыта, у родственников и знакомых;

- с руководителями ООО «Возрождение» согласовать вопросы питания отселяемого населения, принять;

- создать необходимый запас материально-технических и иных средств в зонах возможного подтопления;

- обеспечить регулярное информирование населения о развитии весеннего половодья и своевременное его оповещение при угрозе подтопления населенных пунктов;

-предусмотреть варианты альтернативного водоснабжения населения, в том числе привозной водой под контролем безопасности и качества питьевой воды.

4.Утвердить прилагаемый план противопаводковых мероприятий по обеспечению подготовки и пропуску паводковых вод в 2017 году на территории Бесплемяновского сельского поселения, согласно приложению.

5. Председателю ТОС «Бесплемяновский» до 25.03.2017 г. составить список количества граждан и скота, которые могут оказаться в зоне подтопления.

6. Главному специалисту администрации:

- до 20.03.2017 года предоставить в отдел по ТБ, ГО и связи с правоохранительными органами администрации Урюпинского муниципального района уточненные данные о количестве граждан и скота, которые могут оказаться в зоне подтопления; расчет сил и средств;

- об угрозе паводка на малых реках, случаях возникновения ЧС на территории сельского поселения докладывать в единую – дежурную диспетчерскую службу администрации Урюпинского муниципального района по телефонам: 4-17-06 и 4-30-78.

7. Постановление администрации Бесплемяновского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области от 23 марта 2016 года № 19 «Об организации мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод

и снижению материального ущерба в ходе паводка 2016 года на территории Бесплемяновского сельского поселения» считать утратившим силу.

8. Обнародовать настоящее постановление в подразделе «Бесплемяновское сельское поселение» раздела «Административное деление» на официальном сайте администрации Урюпинского муниципального района Волгоградской области [www.umr34.ru](http://www.umr34.ru). и разместить на информационных стендах сельского поселения согласно Уставу Бесплемяновского сельского поселения.

9. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава Бесплемяновского

сельского поселения С.С.Дворянчикова

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Бесплемяновского сельского

поселения от 06 марта 2017 г. № 10

ПЛАН

противопаводковых мероприятий по обеспечению подготовки и пропуску паводковых вод в 2017 году на территории Бесплемяновского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. | Провести комиссионное обследование территорий, подверженных подтоплению талыми водами. Акт обследования представить в отдел по ТБ, ГО и СПО Урюпинского района | до 13 марта | Председатель комиссии по безаварийному пропуску паводковых вод и снижению материального ущерба в ходе паводка 2017 г., глава с/п |
| 2. | Организовать обследование состояния питьевых колодцев на территории сельского поселения | до  20 марта | Глава с/п |
| 3. | Составить уточненные данные по каждому населённому пункту:  - о количестве подтапливаемых домовладений;  - о количестве человек, КРС, лошадей и коз которые могут оказаться в зоне подтопления. | до  25 марта | Специалист администрации с/п, председатель ТОС «Бесплемяновский» |
| 4. | Довести методом подворных обходов до населения информацию о возможности и сроках подтопления личного подворья талыми водами. | до 20 марта | Специалист администрации с/п, председатель ТОС «Бесплемяновский» |
| 5. | Провести разъяснительную работу среди населения, куда и за какой техникой нужно обращаться в случае подтопления подворья. | до 20 марта | Специалист администрации с/п, председатель ТОС «Бесплемяновский» |
| 6. | Провести очистку территорий населенных пунктов, в том числе водопропускных труб под дорогами от снега. | март | Глава с/п, руководители организаций и учреждений |
| 7. | Провести разъяснительную работу с населением об очистке канав, водосточных труб и придомовой территории от снега. | март | Глава с/п, члены комиссии по ЧС и ПБ |
| 8. | Уточнить расчет сил и средств муниципального звена, планируемых к привлечению для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком 2017 года. | до  20 марта | Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС |