### Российская Федерация

### Совет депутатов Бесплемяновского сельского поселения

Урюпинский муниципальный район

Волгоградская область

====================================================================

### Р Е Ш Е Н И Е

«05»  октября  2017 г.                                 № 51/215

х. Бесплемяновский

Об утверждении основных показателей использования

дорожного фонда Бесплемяновского сельского поселения

Урюпинского муниципального района

За 9 месяцев  2017 года

Руководствуясь Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257 – ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Волгоградской области  от 07.11.2011 года № 2246-ОД «О дорожном фонде  Волгоградской области», Уставом Бесплемяновского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области, решением Совета депутатов Бесплемяновского сельского поселения Урюпинского муниципального района  от 21.11.2013 года № 63/246 «О создании муниципального дорожного фонда  Бесплемяновского сельского поселения и утверждении Положения о порядке формирования и использования муниципального дорожного фонда Бесплемяновского сельского поселения» (в редакции решения от 25.02.2014 года № 68/265), Совет депутатов Бесплемяновского сельского

решил:

1. Утвердить основные показатели использования дорожного фонда Бесплемяновского сельского поселения за 9 месяцев 2017 года в сумме 298871 руб. 10 коп.

2. Утвердить основные показатели исполнения дорожного фонда по доходам и расходам  за 9 месяцев 2017 года. (Приложение 1 прилагается)

3. Обнародовать данное решение в установленном Уставом Бесплемяновского сельского поселения Урюпинского муниципального района порядке и на официальном сайте администрации Урюпинского муниципального района www.umr34.ru, в разделе «Административное деление», в подразделе «Бесплемяновское сельское поселение»

Глава Бесплемяновского

сельского поселения                                                     С.С. Дворянчикова

Приложение № 1 к решению

Совета депутатов Бесплемяновского

сельского поселения

от «05» октября 2017 года № 53/215

основные показатели исполнения дорожного фонда по доходам

за 9 месяцев2017 года

| КБК | Поступления | % исполнения |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| 10302230010000110 | 192.000 | 260.166 | 135.5 |
| 10302240010000110 | 2.250 | 2.760 | 122.7 |
| 10302250010000110 | 408.000 | 434.316 | 106.5 |
| 10302260010000110 | -38.250 | -53.840 | 140.8 |
|  | 564.000 | 643,401 | 114.1 |

основные показатели исполнения дорожного фонда по расходам за 9 месяцев 2017 года

| КБК | Исполнено | % исполнения |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| 9430409990009315244 | 1354.000 | 298.871 | 22.1 |
|  | 1354.000 | 298.871 |  |

Заместитель председателя Совета депутатов

Бесплемяновского сельского поселения				С.А.Дьякова

Приложение № 2 к решению

Совета депутатов Бесплемяновского

сельского поселения

от «05» октября 2017 года № 53/215

Расшифровка основных показателей исполнения дорожного фонда по расходам за 9 месяцев 2017 год

|  | Наименование выполненных работ | Исполнитель | Плановая стоимость работ | Фактическая стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дог. № 1 от 23.01.2017 | Работы по расчистке дорог от снега | ООО "АВЕРС" 23.01. – 23.01. | 9.900 | 9.900 |
| Дог. № 5 от 16.02.2017 | Работы по расчистке дорог от снега | ООО "АВЕРС" 16.02. – 16.02 | 11.250 | 11.250 |
| Договор 16 от 15.05.2017 | Работы по грейдированию дорог х. Бесплемяновский, х. Ржавский | ИП Суркова Е.М. 15.05. – 19.05. | 60.000 | 60.000 |
| Договор 01/05-17 от 31.05.2017 | Инженерно-геодезические изыскания для объекта: "Ремонт грунтового дорожного покрытия дороги (V категории), расположенной в х. Ржавском | Общество с ограниченной ответственностью "МОДУЛЬ" 31.05.- 05.07. | 99.900 | 99.900 |
| Договор 02/05-17 от 31.05.2017 | Разработка рабочей документации для объекта: «Ремонт грунтового дорожного покрытия дороги (V категории), расположенной в х. Ржавском | Общество с ограниченной ответственностью «МОДУЛЬ» 31.05. – 05.07. | 99.900 | 99.900 |
| Трудовой договор № 7 от 12.07.2017г. | Выкос травы по обочинам дорог х. Бесплемяновский и х. Ржавский. | Слепов Сергей Евгеньевич 12.07.-27.07. | 17.921 | 17.921 |
|  |  |  | 298.871 | 298.871 |

Аукцион на проведение работ не проводился, так как все договора заключались до 100 000 руб. согласно  п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Решению Совета депутатов Бесплемяновского сельского поселения Урюпинского муниципального района № 53/215 от 05.10.2017г. «Об утверждении основных показателей использования дорожного фонда Бесплемяновского сельского поселения Урюпинского муниципального района за 9 месяцев 2017 года»

По основным показателям исполнения дорожного фонда по расходам за 9 месяцев 2017 года поясняем, что в 3 квартале планировалось проведение аукциона на ремонтные работы по улице Садовой в х. Ржавский, но в связи с тем, что аукцион не состоялся проведение аукциона перенесено на 2018г.

Главный бухгалтер 					Е.А.Азарова

| АДМИНИСТРАЦИЯ БЕСПЛЕМЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Урюпинского муниципального района Волгоградской области 403125, Волгоградская область, Урюпинский район, х.Бесплемяновский « 05 » октября 2017 г. № 456 |  |
| --- | --- |

СПРАВКА

дана Совету депутатов Бесплемяновского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области в том, что администрацией Бесплемяновского сельского поселения за 9 месяцев 2017 год производилось использование средств дорожного фонда на:

- на расчистку дорог от снега в сумме 21.15 тыс. руб.;

- на грейдирование дорог в сумме 60.0 тыс. руб.;

- на изготовление сметной документации ул. Садовая х. Ржавский в сумме  199.8 тыс. руб.;

- оплата по договору подряда – 17.9 тыс. руб.

Глава Бесплемяновского

сельского поселения                                                     С.С. Дворянчикова